Zamawiający:

Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Ratuszowa 1

56-416 Twardogóra

Przetarg nieograniczony

na wykonanie robót budowlanych pn.

„ Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej

w Twardogórze”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22). Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Wartość zamówienia:

  - Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Ratuszowa 1, 56 – 416 Twardogóra zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej

  - w Twardogórze”, Ustalona przez Zamawiającego wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i większa od kwoty 30 000 euro.

Specyfikacja ( SIWZ) niniejsza zawiera:

Część 1: Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część 2 Projekt umowy:

Rozdział 1: Wzór umowy

Rozdział 2: Wzór karty gwarancyjnej

Rozdział 3: Wzór gwarancji należytego wykonania umowy

Część 3 Opis przedmiotu zamówienia:

część 3/1 Opis ogólny

część 3/2 Dokumentacje projektowe

część 3/3 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

część 3/4 Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej

Twardogóra dnia 21.07.2016 r.                                                                            Zatwierdzam:

Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Spis treści

1. Nazwa i adres zamawiającego:	3

2. Tryb udzielenia zamówienia:	3

3. Opis przedmiotu zamówienia:	3

4. Termin wykonania zamówienia	7

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.	7

6.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;	8

7.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykona-wcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.	10

8. Wadium.	10

9. Termin związania ofertą.	10

10 . Opis sposobu przygotowania ofert.	11

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.	12

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.	12

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.	13

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	13

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	14

16.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.	15

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.	16

18. Postanowienia końcowe.	16

19. Wykaz załączników do niniejszej IDW	16

# 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Ratuszowa 1

56-416 Twardogóra

tel. (71) 3158095, fax (71) 3158095,

www: hps.wroclaw.pl

godziny pracy:

7.00 - 15.00 - poniedziałek - piątek

# 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), zwanej dalej „ustawą Pzp.”.

Ustalona przez Zamawiającego wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i większa od kwoty 30 000 euro.

# 3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Nazwa  zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych z zakresie zadania pn.:

„Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej w Twardogórze”

W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia przewidziane są do wykonania prace elewacyjne - elewacje frontowe od strony ul. Ratuszowej i Pl. Piastów budynków nr 1a i 1b, wymiana pokrycia dachu budynku nr 1b, wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, izolacje, prace towarzyszące. Do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności:

Roboty remontowe budynku ul. Ratuszowa 1a

Stolarka okienna i drzwiowa w tym:

    - roboty rozbiórkowe, wykucia

    - montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PVC w kolorze orzech ciemny, w tym szkło antywłamaniowe (podokienniki, nawiewniki, samozamykacz)

    - obróbki i malowanie wewnątrz pomieszczeń

    - renowacja bramy wejściowej do budynku

    - wywóz i utylizacja gruzu i elementów z demontażu

Elewacja frontowa w tym:

    - roboty rozbiórkowe (odbicie tynków, demontaż obróbek, rynien i rur spustowych, demontaż klimatyzatora, szyldów, skucie płytek)

    - roboty ziemne,

    - izolacje pionowe i poziome i impregnacje,

    - tynki zewnętrzne (wyprawy tynkarskie, przygotowanie, naprawy, ochrona narożników, wyrównania i wzmocnienia)

    - renowacja i odtworzenie elementów sztukatorskich (oczyszczenie płaskorzeźb, impregnacje i uzupełnienia)

    - reprofilacja gzymsów, okapów,

Roboty malarskie w tym:

    - malowanie ścian w tym elementów sztukatorskich

Obróbki blacharskie w tym:

    - wykonanie i montaż obróbek gzymsów i pasów z blachy imitującej blachę miedzianą

    - wykonanie i montaż podokienników, rynien i rur spustowych z blachy imitującej blachę miedzianą

    - czapy kominowe i kosz zbiornikowy z blachy imitującej blachę miedzianą

Naprawa kominów w tym:

    - uzupełnienie tynków

    - licowanie płytkami i obróbki z blachy

Schody wejściowe w tym:

    - okładziny schodów z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych

    - czyszczenie mechaniczne, chemiczne i mycie detergentami kamieni granitowych lub podobnych

Roboty towarzyszące w tym:

    - tablice reklamowe, nr budynku, nazwa ulicy – technika kowalstwa art.

    - montaż oświetlenia zewnętrznego

    - uchwyt do flag

    - odtworzenie chodnika

    - wywóz i utylizacja gruzu

    - montaż rusztowań

Roboty remontowe budynku ul. Ratuszowa 1b

Stolarka okienna i renowacja bramy wejściowej w tym:

    - roboty rozbiórkowe, wykucia

    - montaż stolarki okiennej z PVC w kolorze orzech ciemny, w tym szkło antywłamaniowe (podokienniki, nawiewniki)

    - obróbki i malowanie wewnątrz pomieszczeń

    - renowacja bramy wejściowej do budynku

    - wywóz gruzu i elementów z demontażu

Dach w tym:

    - rozbiórka pokrycia z dachówki, konstrukcji wieźb, ścianek, rynien i rur spustowych oraz obróbek

    - uzupełnienie murów ogniowych, tynków i licowanie płytkami

    - remont konstrukcji drewnianej, wzmocnienie krokwi, jętek, zastrzałów

    - odgrzybienie i impregnacja konstrukcji drewnianych

    - ołacenie połaci dachowych

    - założenie wiatroizolacji

    - pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką

    - montaż taśm, wywietrzników, wentylacji okapu, ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych, kominków wentylacyjnych,

    - montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych

    - obróbki blacharskie z blachy imitującej blachę miedzianą, gzymsy i pasy elewacyjne, rynny i rury spustowe, czapy kominowe, kosze zbiornikowe

    - wywóz i utylizacja gruzu

Elewacja frontowa w tym:

    - roboty rozbiórkowe (odbicie tynków, demontaż obróbek, rynien i rur spustowych, klimatyzatora, szyldów, skucie płytek)

    - roboty ziemne,

    - izolacje pionowe i poziome i impregnacje, iniekcje ciśnieniowe

    - tynki zewnętrzne (wyprawy tynkarskie, w tym tynki renowacyjne, przygotowanie, naprawy, ochrona narożników, wyrównania i wzmocnienia, )

    - osłony drzwi i okien

    - przygotowanie podłoża pod ocieplenia

    - wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych, przyklejenie płyt styrodurowych, montaż kołków, warstwy zbrojone na ścianach i ościeżach,

    - licowanie ścian i ościeży oraz podokienników płytkami klinkierowymi,

    - ochrona narożników

    - docieplenia ścian, ościeży płytami styropianowymi perforowanymi wraz z wyprawami tynkarskimi mineralnymi,

    - warstwy zbrojone na ościeżach, ochrona narożników, siatki diagonalne, montaż kołków, uszczelnienia styków,

    - malowanie elewacji farbami silikatowymi

    - odtworzenie elementów sztukatorskich

    - reprofilacja gzymsów, okapów,

    - montaż i malowanie profili elewacyjnych gzymsy G1, G2, G3 i obramowań okiennych

Obróbki blacharskie w tym:

    - wykonanie i montaż obróbek gzymsów i pasów z blachy imitującej blachę miedzianą

    - wykonanie i montaż podokienników z blachy imitującej blachę miedzianą

Roboty towarzyszące w tym:

    - tablice reklamowe, nr budynku  – technika kowalstwa art.

    - uchwyt do flag

    - oczyszczenie i malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych

    - balustrady okienne z pochwytem stalowym oraz obsadzenia krat stalowych w ścianach

    - odtworzenie chodnika

    - wywóz gruzu

    - montaż rusztowań

Inne prace dotyczące całego zamierzenia w tym:

    - wkucie lub likwidacje instalacji natynkowych

    - rusztowania, daszki ochronne i siatki zabezpieczające

    - wywóz odpadów, gruzu i utylizacje

    - prace wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

    - projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i zajęcia pasa drogowego

    - wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

    - prace porządkowe i zabezpieczające

    - dokumentacja powykonawcza

CPV: 45110000-1, 4521000-4, 4510000-4, 45453100-8, 45321000-3, 45443000-4, 45261210-9,

3.2. Lokalizacja: Powiat oleśnicki, miejscowość Twardogóra, ul. Ratuszowa, Pl. Piastów

3.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn.: „Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej w Twardogórze”

- umowie – należy przez to rozumieć Umowę na wykonawstwo robót w ramach zamówienia podpisaną pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915)

- klauzuli – należy przez to rozumieć klauzule warunków umownych  zawartych w części II SIWZ pn. Umowa - Projekt.

3.4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Części 3 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Zapłata dokonywana będzie za zakończony i odebrany element wyszczególniony w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, to oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części zamówienia o równoważnych opisanych przez zamawiającego parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione  i określić jakie materiały w ich miejsce proponuje, a także wykazać, iż zastosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne  opisanym  przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jeżeli w przedmiocie zamówienia wskazano jakiekolwiek cechy techniczne i jakościowe z zachowaniem polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Wykonawca musi uwzględnić dodatkowo w ofercie koszty związane z:

- urządzeniem zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,

- udostępnieniem bezpiecznej komunikacji pieszej dla mieszkańców, klientów sklepów i osób pieszych,

- zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót,

- wygrodzeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

- Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiary robót), które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.

3.5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego projektami budowlanymi, wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ z uwzględnieniem wykonania stolarki okiennej z PVC oraz obróbek blacharskich z blachy imitującej blachę miedzianą. Na wykonane roboty wybrany Wykonawca udzieli minimum 3 letniej gwarancji jakości i 5 letniej  rękojmi. Ostateczny termin udzielonej gwarancji określi Wykonawca w formularzu ofertowym.

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. w zakresie robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

3.9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3.10. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom  zobowiązany   jest wskazać w ofercie zakres tych prac. W przypadku braku takiej informacji zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie wykonana przez Wykonawcę siłami własnymi.

3.11. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie („Formularzu  Ofertowym”) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasobach Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

3.12. Wykonawca będzie zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu projektów umów 
o podwykonawstwo i ich ewentualnych zmian. Pozostałe postanowienia dotyczące zasad zawierania umów o podwykonawstwo, określenie trybu ich uzgodnień, zasad wypłaty wynagrodzenia oraz bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom, zostały szczegółowo uregulowane w Części II SIWZ

# 4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do 15 listopada 2016 r.

Rozpoczęcie robót do 5 dni od daty przekazania placu budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem, że ostateczny termin zakończenia nie przekroczy terminu określonego powyżej.

- 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 5.1 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

  - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

5.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Do oferty należy dołączyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -   w tym okresie.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca w wykazie robót budowlanych musi wykazać:

- minimum 1 zrealizowane zadanie, polegające na kompleksowym remoncie elewacji budynku lub budowie, przebudowie, rozbudowie budynku obejmującej wykonanie elewacji.

Przez wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Wykonawcę oraz podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane protokołu odbioru końcowego robót lub dokumentu o charakterze równoważnym.

5.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

5.1.3.1. potencjał techniczny:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

      - osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

5.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 5.1 niniejszego działu IDW, wykazują łącznie.

  - Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w dziale 6 niniejszej IDW, w myśl zasady spełnia/nie spełnia

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został zamieszczony w dziale 5 IDW, pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do IDW,

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania w celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 5.1.2 IDW (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do IDW).

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Za najważniejsze roboty budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający uważa roboty budowlane, o których mowa w pkt. 5.1.2. niniejszej IDW. Wykonawca obowiązany jest wskazać w Wykazie robót budowlanych te roboty budowlane, pkt. 5.1.2. niniejszej IDW.

  - Informacja na temat dowodów, o których mowa w pkt 6.1.b) niniejszego działu IDW.

    - Dowodami, o których mowa w 6.1.b) są:

    - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - oświadczenie wykonawcy- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

    - W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1.b) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 6.2.1.

    - W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody o których mowa odpowiednio w pkt 6.1.b). i pkt. 6.2.1. budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  - W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp złożyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do IDW,

  - Informacja dotycząca oświadczeń i dokumentów dotyczących przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej:

  - W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą – zgodnie z treścią art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IDW.

  - W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca składa informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IDW.

  - Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

  - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp., istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

  - Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

  - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykona-wcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Tryb udzielenia wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

- Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji       istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. b powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania niezwłocznie po otrzymaniu zapytania i zamieści je na stronie internetowej www: hps.wroclaw.pl

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www: hps.wroclaw.pl

- oraz niezwłocznie przekazana wszystkim  Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.

  - Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane w formie

- pisemnej,

- faksem (nr: 48 71 3158095)

- drogą elektroniczną (e-mail):  biuro@hps.wroclaw.pl

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub w formie elektronicznej – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza , że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

  - Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia i w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Janina Rokicka   	–  	tel. 71 3158095

# 8. Wadium.

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# 9. Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# 10 . Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Dokumenty składające się na ofertę:

- formularz oferty – załącznik Nr 1 do IDW;

- Tabelę Ceny Ryczałtowej przygotowaną przez Wykonawcę (załącznik nr 6 do IDW).

- dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków i wykazujące brak podstaw do wykluczenia, określone w punkcie 6 IDW.

- pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

- pełnomocnictwo w oryginale do podpisywania oferty lub kserokopia pełnomocnictwa        poświadczona przez notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów (pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w  dokumencie  rejestrowym, w takim przypadku należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, z którego to wynika);

10.2. Sposób przygotowania oferty:

        - Oferta powinna być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim.

        - Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

        - Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

        - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

        - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

        - Koszty przygotowania i sporządzenia oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

        - Jeśli SIWZ nie stanowi inaczej, dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

        - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

        - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

        - W przypadku, gdy wykonawcy będą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie (zgodnie z art. 23 ustawy - Pzp), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

        - Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

10.3. Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej:

Przetarg: „Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej w Twardogórze”- nie otwierać przed 05.08.2016 r. godz. 12:30

należy złożyć na adres: 		Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Ratuszowa 1

56-416 Twardogóra

Na kopercie należy ponadto zamieścić nazwę i dokładny adres wykonawcy.

# 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać w siedzibie HPS „Samopomoc Chłopska” Twardogóra, 
ul. Ratuszowa 1 – sekretariat  do dnia 05.08.2016 r. do godz. 12:00. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o jej złożeniu po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania  przetargowego pod warunkiem dostarczenia przed upływem terminu składania ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2016. godz. 12:30 w siedzibie HPS „Samopomoc Chłopska”  Twardogóra ul. Ratuszowa 1 w sali posiedzeń. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. Udostępnianie informacji dot. przedmiotowego postępowania odbywa się na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

# 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, wpisując kwotę w odpowiednim miejscu formularza ofertowego (załącznik Nr 1) cyfrowo i słownie (do dwóch miejsc po przecinku). Wpisana kwota musi być sumą cen za wykonanie całości zadania. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej brutto za wykonanie całości zadania zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do IDW

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w części 1, 2 i 3 SIWZ.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części 2 niniejszej SIWZ (wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

  - Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 90 ust. 1 i ust. 2:

„Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.2);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

# 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  - Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się cenę i gwarancję, które będą oceniane osobno:

cena                                   - 97 %

gwarancja		-   3%

  - Metoda oceny oferty:

13.2.1 Cena oferty:

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w „Formularzu oferty”. Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość punktów tj. 97, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:

cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów =                          ----------------------------------------------------------------	               x 97

cena brutto oferty badanej

13.2.2. Okres gwarancji:

Ocenie zostanie poddany okres gwarancji na roboty objęte niniejszym postępowaniem, który nie może być krótszy niż 3 lata, podany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” pkt 3.2. Oferta o najdłuższym okresie gwarancji  otrzymuje największą ilość punktów tj. 3, dla pozostałych ofert ilość punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru:

okres gwarancji w ofercie ocenianej

Liczba punktów =            -----------------------------------------------------------     x 3

najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w postępowaniu

Wykonawcy zobowiązani są do określenia okresu gwarancji  w latach. Najdłuższy okres gwarancji  nie powinien przekraczać 5 lat. Wykonawca który zaoferuje okres gwarancji  jakości dłuższy niż 5 lat otrzyma  maksymalną ilość punktów tj. 3.

  - Ilości punktów w poszczególnych kryteriach (cena i gwarancja), zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska największą ilość punktów będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom przedstawionym w ustawie Pzp. oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Oferta wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania zostanie uznana za odrzuconą.

# 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w 14.1 lit. a), na stronie internetowej www: hps.wroclaw.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Tryb zawarcia umowy.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

14.2.1.Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- Zostanie zawarta w formie pisemnej;

- Mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp. nie stanowią   inaczej;

- Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępnie do informacji publicznej;

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- Jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

- Jest nieważna:

- Jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp.;

- W części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

14.2.2. Umowa zawarta zostanie w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z art. 94 ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.

14.2.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

# 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

15.2. Zabezpieczenie,  o którym mowa w pkt 15.1 może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu na konto  Handlowo Produkcyjnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Twardogóra.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

  - w wysokości 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

  - w wysokości 30 % zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta zgodnie z załączonym Projektem umowy stanowiącym Część 2 niniejszej SIWZ.

16.1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany. Warunki takich zmian określono następująco:

16.1.1 Zmiana terminu realizacji umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany:

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

- Zmiany spowodowane nadzwyczajnymi warunkami tj. niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

- zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy i zamawiającego.

- działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

- wystąpienia konieczności robót dodatkowych których realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia,

- wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

- z powodu zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

- wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,

- Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania  z zastrzeżeniem, że ostateczny termin zakończenia jest niezmienny. Zmiana terminu realizacji jest możliwa tylko za pisemną zgodą Stron w sytuacjach niezawinionych przez strony kontraktu na zasadach opisanych w nim.

16.1.2. Pozostałe zmiany:

- z powodu zmiany obowiązującej stawki VAT. W przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą kwota brutto wynagrodzenia zostanie zmieniona poprzez wprowadzenie odpowiedniej zmiany do umowy;

- Zmiana osób, podwykonawców przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy w szczególności, np. w przypadku choroby, śmierci, inny wypadek losowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego. Zmiany te będą dokonywane na podstawie zatwierdzonych wniosków przez strony;

- Zmniejszenie zakresu robót

16.2. Zmiany określone w punkcie 16.1.1 i 16.1.2 nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z wyłączeniem punktu 16.1.2. lit. a) i c). Okoliczności wymienione w punkcie 16.1.1 i 16.1.2 z wyłączeniem punktu 16.1.2 lit a) stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiany do umowy może zainicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

Powyższe zmiany zostaną dokonane w taki sposób, aby dodatkowy czas był uzasadniony okresem trwania przeszkody. W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie zakresu i treści wprowadzonych zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy

# 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

  - Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami) czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie cytowanej ustawy.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynnościach Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.

  - Odwołanie wobec innych czynności zamawiającego, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Szczegółowe uregulowanie dotyczące wnoszenia środków odwoławczych zawarte jest 
w Dziale VI ustawy Pzp.

# 18. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami).

# 19. Wykaz załączników do niniejszej IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp;

załącznik nr 4 - wykaz robót;

załącznik nr 5 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej;

załącznik nr 6 - Przedmiar robót - Tabela Ceny Ryczałtowej,

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej IDW.

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1: Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

Dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.

„Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej

w Twardogórze”

ZAMAWIAJĄCY:

Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Ratuszowa 1

56-416 Twardogóra

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Dane do kontaktów z zamawiającym:

Nazwa i adres:   ……………………..…………………………………………………………………………………….

numer telefonu: …………….…………… numer faksu: ………………….……………..………

- e-mail:                  ………………………………………………………..……………………

W imieniu w/w Wykonawcy/ów ja/my niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zostały wyjaśnione i nie wnosimy zastrzeżeń do postanowień zawartych w SIWZ oraz, że otrzymałem(liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ (na treść SIWZ składają się także: wyjaśnienie/a do SIWZ oraz jej modyfikacje).

- Ryczałtowa cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

  - C E N A   O F E R T O W A ……….…………………..……   zł brutto                      słownie złotych: ...........................................................................................................   Cena zawiera należny podatek VAT

  - GWARANCJA

Na wykonany przedmiot zamówienia, udzielamy  …...…… lat gwarancji i rękojmi jakości

Wykonawcy zobowiązani są do określenia terminu udzielonej gwarancji  w latach. Minimalny okres gwarancji  to 3 lata maksymalny 5 lat. Okres rękojmi wynosi 5 lat zgodnie z art. 568 k.c.

- Akceptujemy termin wykonania niniejszego zamówienia, określony w treści SIWZ na dzień 15 listopada 2016r..

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w treści SIWZ.

- Oświadczam(y), że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się     w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych tam i powyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą Umowę zobowiązuję (emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią SIWZ.

- Wadium w wysokości ............................. PLN zostało wniesione w formie: ............................................ . Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek w banku .......................................nr rachunku ....................................................................

- Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y (niepotrzebne skreślić):

- Samodzielnie

- Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………………………………………………….

- Przy udziale podwykonawcy, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, będą wykonywać:

| L.p. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia powierzana wykonawcy |
| --- | --- | --- |

…………………..…………………….                            ……………………………………

miejscowość, data						Pieczęć wykonawcy i podpisy

osób uprawnionych

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAMAWIAJĄCY:

- Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia

- „Samopomoc Chłopska”

- ul. Ratuszowa 1

- 56-416 Twardogóra

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej w Twardogórze” spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164),:

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;

…………………..…………………….                                                          ….…………………………………

miejscowość, data					     Pieczęć wykonawcy i podpisy

osób uprawnionych

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

ZAMAWIAJĄCY:

Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”

ul. Ratuszowa 1

56-416 Twardogóra

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

- Z POSTĘPOWANIA

- /warunek udziału w postępowaniu/

na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

(Dz.U.2015.2164)

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej

w Twardogórze” na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) - świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

…………………..…………………….                                                                                ……………………………………

miejscowość, data						Pieczęć wykonawcy i podpisy

osób uprawnionych

Załącznik nr 4: Wzór wykazu wykonanych robót

ZAMAWIAJĄCY:

- Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia

- „Samopomoc Chłopska”

- ul. Ratuszowa 1

- 56-416 Twardogóra

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót(w celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 5.1.2 IDW), określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

| L.p. | Rodzaj robót | Zakres robót | Data zakończenia (miesiąc, rok) | Podmiot na rzecz którego wykonano roboty (nazwa, adres, telefon), | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Za najważniejsze roboty budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający uważa roboty budowlane, o których mowa w pkt. 5.1.2. niniejszej IDW.

…………………..…………………….                                                                        ……………………………………

miejscowość, data			                                           Pieczęć wykonawcy i podpisy                                                                                        osób uprawnionych

Załącznik nr 5: LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GUPU

KAPITAŁOWEJ

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art. 26 ust. 2d  ustawy Pzp

ZAMAWIAJĄCY:

- Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia

- „Samopomoc Chłopska”

- ul. Ratuszowa 1

- 56-416 Twardogóra

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1 ) Przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp ), do której należy wykonawca, którego reprezentuję.  Wykonawca załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej z podaniem nazw, adresów tych podmiotów

| L.p. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |

…………………..…………………….                                                                 …………..………………………………

miejscowość, data						Pieczęć wykonawcy i podpisy

osób uprawnionych

2) Informuję, że Wykonawca którego reprezentuję nie należy do GRUPY KAPITALOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

…………………..…………………….                                                                 …………..………………………………

miejscowość, data						Pieczęć wykonawcy i podpisy

osób uprawnionych

Uwaga! Należy wypełnić i podpisać pkt 1 albo pkt 2)

Załącznik nr 6: Tabela Ceny Ryczałtowej  na roboty budowlane pn. „Prace remontowe w budynkach nr 1 a i 1 b przy ul. Ratuszowej w Twardogórze”

ZAMAWIAJĄCY: Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Ratuszowa 1 56-416 Twardogóra

PREAMBUŁA

1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców,

Warunkami Umowy, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami.

2. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane po zakończeniu, każdego elementu robót zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

3. Cena ryczałtowa powinna obejmować – za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Umowa stanowi inaczej – cały sprzęt budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę jakości, materiały, montaż, konserwację, ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Umowie.

4. Cena powinna zostać wpisana przy każdej pozycji Tabeli ceny ryczałtowej. Będzie uznane, że koszt

pozycji, przy których Wykonawca nie wpisał stawki lub ceny, jest pokryty przez inne stawki i ceny

wpisane w Tabeli ceny ryczałtowej.

5. W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace (gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytaj łącznie wszystkie dokumenty).

Uwaga: W tabelach ceny ryczałtowej w pozycjach dotyczących stolarki okiennej, drzwiowej oraz obróbek blacharskich Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie materiału tj. stolarka z PVC w kolorystyce projektowej, a obróbki blacharskie z blachy imitującej blachę miedzianą.

Wypełniona Tabela Cen Ryczałtowych stanowi załącznik do oferty.

......................................................

pieczęć wykonawcy i podpisy  osób uprawnionych

do reprezentowania)

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.